|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14-08-2022 |  | Relatório de Estado do Projeto Scrum Master |
|  |  |  |

# Resumo do Projeto

| Sprint | % Completo | Problemas | Data de Entrega | Membro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar o Footer do site | 90% | Único problema foi não ter aparecido a logo no footer | 30/09 | Vitor |
| ... | 0% | Integrante não pussuí computador em casa portanto o scrum master não soube o que passar para este integrante | ... | Valter |
| Produzir o conteúdo do site | 50% | Teve problemas no suporte do seu companheiro nas tarefas que eles eram responsáveis | … | Kerolynn |
| Ajudar a Kerolynn na criação do conteúdo | 0% | Ele apenas pegou um pedaço de código sobre ToDoList e enviou como pasta compactada, mas nn fez nada além disso | 01/10 | Vinícius |

# Resumo do Estado

|  |
| --- |
| Tivemos problemas com a sprint, não conseguimos acompanhar a sprint criada no inicio. Alguns integrantes realmente correram atrás de desenvolver o projeto, que foi o caso do Vitor e da Kerolynn. No caso do Valter, ele chegou a se desponibilizar a fazer algo porém como ele não possuí um computador e esse projeto é interalmente prático, não havia nada que eu podia passar para ele fazer, consequentemente não tinha como ele responder relatório de estado dele. O vinícius chegou a fazer um código mas era apenas o To Do List que fizemos em sala e ele não adaptou nada, nem integrou algo no código para que fosse possível chamá-lo de “conteúdo”, fora que não houve comunicação entre ele e a Kerolynn, os dois estavam responsáveis pela mesma parte. Também assumo minha responsabilidade, pois eu poderia ter cobrado mais no início do período que foi posto para realizarmos o projeto, mas mesmo assim consegui fazer a minha parte, que era a Navbar (tive dificuldades para trocar a imagem, pois não sabia salvar outra imagem como “svg”, e também não consegui fazer a quebra de linhas), também acabei fazendo o CRUD do site, mesmo não endo conexão entre Front e Back. NO caso da Kerolynn, como ela teve dificuldades de comunicação com o seu companheiro para trabalhar na parte que eles eram responsáveis, ela se comunicou bastante comigo porém não conseguimos criar um código que funcionasse ou que se encaixava no nosso, porém ela continuou tentando mesmo assim. |